RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KERJA, BAHAN, PERALATAN,

DAN TENAGA AHLI KEGIATAN SWAKELOLA TIPE I

ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SPPG PROVINSI RIAU TA 2025

I. DASAR PENYUSUNAN

Dokumen Rencana Kebutuhan Sumber Daya ini disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Final Kegiatan Administrasi Pembangunan Gedung SPPG Provinsi Riau TA 2025 untuk memastikan seluruh kebutuhan personel, bahan operasional, dan peralatan kerja teridentifikasi secara terukur.

II. RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KERJA / PERSONEL PENYELENGGARA

| No. | Unsur Penyelenggara | Jumlah | Kualifikasi | Peran dalam Pelaksanaan Swakelola |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tim Persiapan Swakelola | 3 Orang | Sarjana Teknik / Ekonomi / Administrasi | Menyusun rencana kerja, jadwal, spesifikasi kebutuhan, serta telaah KAK dan RAB. |
| 2 | Tim Pelaksana Swakelola | 6 Orang | Staf Teknis & Administrasi Satker PPS Riau | Melaksanakan administrasi kegiatan, survei lokasi, monitoring lapangan, dan penyusunan laporan. |
| 3 | Tim Pengawas Swakelola | 2 Orang | Pejabat / Staf Pengawas & Keuangan Satker | Melaksanakan pengawasan administrasi, teknis, dan pengujian bukti pertanggungjawaban keuangan. |
| 4 | Tenaga Ahli Eksternal | - (Nihil) | - | Tidak menggunakan tenaga ahli eksternal karena kompetensi teknis tersedia pada SDM internal Satker. |

III. RENCANA KEBUTUHAN BAHAN DAN SARANA PENDUKUNG

| No. | Jenis Bahan / Peralatan | Rincian Spesifikasi Kebutuhan | Volume | Metode Pemenuhan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Kertas HVS F4/A4 80gr, Odner Bantex, Map Binder, Kertas Jilid, Plastik Mika, Lakban, Pena, Pensil, Stapler, Klip, dan perlengkapan pemberkasan. | 1 Paket (Rp 10.750.000) | Pembelian Langsung (Akun 521211) |
| 2 | Computer Supplies | Tinta Printer Epson Original (003/664), Toner Cartridge LaserJet 85A/17A, Flashdisk, dan perlengkapan cetak laporan. | 1 Paket (Rp 9.485.000) | Pembelian Langsung (Akun 521211) |
| 3 | Peralatan Kerja & Survei | Laptop/Komputer, Printer, Kamera Dokumentasi, Alat Ukur Lapangan, dan Kendaraan Operasional. | Sesuai Penugasan | Fasilitas Barang Milik Negara (BMN) Satker PPS Riau |

| Disetujui oleh, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau, Nurhidayat Nugroho, S.Ars. NIP. 19901221 201802 1 001 | Pekanbaru, 25 September 2025 Disusun oleh, Ketua Tim Persiapan Swakelola, Nurulia Sefriandari, S.T. NIP. 19950912 202012 2 004 |
| --- | --- |