LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN, DAFTAR HADIR,

DAN CATATAN PENUGASAN TENAGA KERJA SWAKELOLA

ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SPPG PROVINSI RIAU TA 2025

I. RINGKASAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan Surat Perintah Penugasan PPK Nomor: 15/SPP-SWK/PPK-PPS/2025 tanggal 26 September 2025, Tim Pelaksana Swakelola telah melaksanakan rangkaian kegiatan operasional administrasi pembangunan Gedung SPPG Provinsi Riau yang meliputi pengelolaan bahan operasional pemberkasan serta pelaksanaan 9 (sembilan) penugasan perjalanan dinas survei, koordinasi, pendampingan teknis, dan monitoring lapangan.

II. CATATAN PENUGASAN DAN KEHADIRAN PERSONEL LAPANGAN

| No. | Tanggal / Periode | Uraian Penugasan & Lokasi Kegiatan | Personel Pelaksana | Nomor SPM & Nilai Realisasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | September 2025 | Perjalanan Dinas Dalam Kota Survei & Verifikasi Kesiapan Lokasi Lahan SPPG Kota Pekanbaru | Tim Teknis Satker PPS Riau | SPM 00237A Rp 5.950.000 |
| 2 | September - Oktober 2025 | Koordinasi dan Konsultasi Teknis Program Pembangunan SPPG ke Direktorat Jenderal Prasarana Strategis di Jakarta | Nurhidayat Nugroho, S.Ars., dkk. | SPM 00253A Rp 14.374.129 |
| 3 | Oktober 2025 | Survei Teknis dan Pendampingan Kesiapan Lahan Pembangunan Gedung SPPG di Kabupaten Kampar | Muhammad Syah Ridwan, S.T., Lufti Akbar, S.T. | SPM 00269A Rp 16.382.100 |
| 4 | Oktober 2025 | Koordinasi Teknis dan Konsultasi Pengendalian Pembangunan Gedung SPPG di Jakarta | Tim Teknis Satker PPS Riau | SPM 00282A Rp 15.619.299 |
| 5 | Oktober 2025 | Survei Lapangan dan Verifikasi Teknis Lokasi Pembangunan Gedung SPPG di Kota Dumai | Tim Teknis Satker PPS Riau | SPM 00285A Rp 9.480.000 |
| 6 | November 2025 | Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Pembangunan Gedung SPPG di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak | Agung Justika Indra, S.T., dkk. | SPM 00338A Rp 15.860.000 |
| 7 | November 2025 | Koordinasi Teknis dan Sinkronisasi Data Pembangunan SPPG dengan Balai / Instansi Terkait di Medan | Tim Teknis Satker PPS Riau | SPM 00383A Rp 10.671.564 |
| 8 | November 2025 | Monitoring Lapangan dan Pemeriksaan Teknis Pembangunan Gedung SPPG di Kota Dumai | Tim Teknis Satker PPS Riau | SPM 00399A Rp 11.737.008 |
| 9 | Desember 2025 | Monitoring Akhir dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung SPPG Wilayah Provinsi Riau | Junaidi, Noni Septiani, S.T., dkk. | SPM 00419A Rp 20.850.000 |

Seluruh personel yang ditugaskan telah melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan menyerahkan bukti kehadiran (SPPD tertandatangani pejabat lokasi tujuan), laporan hasil perjalanan dinas, serta dokumentasi lapangan.

|  | Pekanbaru, 18 Desember 2025 Ketua Tim Pelaksana Swakelola, Junaidi NIP. 19740704 200701 1 002 |
| --- | --- |