BERITA ACARA REKONSILIASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SPPG PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 02/BA-REKON/SWK-SPPG/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-12-2025), bertempat di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Ketua Tim Pengawas, dan Ketua Tim Pelaksana telah melaksanakan rekonsiliasi data capaian fisik dan realisasi pencairan anggaran (SP2D/SPM) untuk paket Swakelola Tipe I Administrasi Kegiatan Pembangunan Gedung SPPG Provinsi Riau TA 2025.

I. HASIL REKONSILIASI ANGGARAN PER AKUN BELANJA

| No. | Kode Akun | Uraian Akun Belanja | Pagu RAB (Rp) | Realisasi SP2D/SPM (Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | % Serapan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 521211 | Belanja Bahan (ATK & Computer Supplies) | 45.320.000 | 20.235.000 | 25.085.000 | 44,65% |
| 2 | 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 43.200.000 | 0 | 43.200.000 | 0,00% |
| 3 | 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Kota) | 225.730.000 | 114.974.100 | 110.755.900 | 50,93% |
| 4 | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9.750.000 | 5.950.000 | 3.800.000 | 61,03% |
| 5 | 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting | 89.000.000 | 0 | 89.000.000 | 0,00% |
| TOTAL |  | TOTAL REKONSILIASI SWAKELOLA SPPG | 413.000.000 | 141.159.100 | 271.840.900 | 34,18% |

II. KESIMPULAN REKONSILIASI

| 1. | Realisasi Fisik Pekerjaan: Mencapai 100,00% (seluruh target kegiatan koordinasi, survei, monitoring, dan pemberkasan administrasi SPPG telah selesai dilaksanakan). |
| --- | --- |
| 2. | Realisasi Keuangan: Sebesar Rp 141.159.100,- (34,18% dari pagu Rp 413.000.000,-) yang terdiri atas 11 (sebelas) dokumen SPM/SP2D yang telah terverifikasi pada aplikasi SAKTI. |
| 3. | Selisih / Sisa Pagu Anggaran: Sebesar Rp 271.840.900,- merupakan penghematan/efisiensi belanja negara di dalam Kas Negara. |

| Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau, Nurhidayat Nugroho, S.Ars. NIP. 19901221 201802 1 001 | Pekanbaru, 19 Desember 2025 Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Satker PPS Riau, Kh. Sri Handayani, S.Si., M.T. NIP. 19820402 201412 2 002 |
| --- | --- |