LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE I

ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SPPG PROVINSI RIAU

SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU TA 2025

BAB I. PENDAHULUAN

Kegiatan Administrasi Pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian integral dari dukungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terhadap percepatan penyediaan sarana pemenuhan gizi nasional. Kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe I berdasarkan DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Nomor: DIPA-145.06.1.691285/2025 pada MAK 06.691285.GM.7717.CBI.001.900.A.

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN KELUARAN

| 1. | Penyelenggara Kegiatan: Dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Swakelola Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau berdasarkan SK KPA Nomor: 28/KPTS/SATKER-PPS.RIAU/2025 tanggal 23 September 2025. |
| --- | --- |
| 2. | Pemenuhan Kebutuhan Bahan Operasional: Telah dilaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp 10.750.000,- dan Computer Supplies sebesar Rp 9.485.000,- untuk menunjang penyusunan dokumen pengadaan, pemberkasan kontrak, dan pelaporan teknis SPPG. |
| 3. | Pelaksanaan Koordinasi, Survei, dan Monitoring Lapangan: Telah dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan perjalanan dinas luar kota (Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Jakarta, dan Medan) senilai Rp 114.974.100,- serta 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas dalam kota Pekanbaru senilai Rp 5.950.000,-. |

BAB III. REALISASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS

| No. | Komponen Belanja | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi / Sisa (Rp) | Capaian Fisik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 521211 - Belanja Bahan | 45.320.000 | 20.235.000 | 25.085.000 | 100,00% |
| 2 | 521213 - Belanja Honor Output Kegiatan | 43.200.000 | 0 | 43.200.000 | 100,00% |
| 3 | 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 225.730.000 | 114.974.100 | 110.755.900 | 100,00% |
| 4 | 524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9.750.000 | 5.950.000 | 3.800.000 | 100,00% |
| 5 | 524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting | 89.000.000 | 0 | 89.000.000 | 100,00% |
| TOTAL | JUMLAH KESELURUHAN | 413.000.000 | 141.159.100 | 271.840.900 | 100,00% |

BAB IV. PENUTUP

Seluruh rangkaian kegiatan Swakelola Tipe I Administrasi Kegiatan Pembangunan Gedung SPPG Provinsi Riau TA 2025 telah selesai dilaksanakan 100% dengan tertib administrasi, tepat waktu, dan menghasilkan efisiensi anggaran negara sebesar Rp 271.840.900,-.

| Disetujui oleh, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau, Nurhidayat Nugroho, S.Ars. NIP. 19901221 201802 1 001 | Pekanbaru, 22 Desember 2025 Disusun oleh, Ketua Tim Pelaksana Swakelola, Junaidi NIP. 19740704 200701 1 002 |
| --- | --- |