BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA

ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SPPG PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 01/BAST/SWK-SPPG/PPK-PPS/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-12-2025), bertempat di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| 1. Nama | : | Junaidi |
| --- | --- | --- |
| NIP | : | 19740704 200701 1 002 |
| Jabatan | : | Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Administrasi Pembangunan Gedung SPPG Provinsi Riau TA 2025, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. |
| 2. Nama | : | Nurhidayat Nugroho, S.Ars. |
| NIP | : | 19901221 201802 1 001 |
| Jabatan | : | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Tim Pengawas Swakelola Nomor: 01/BAPHP/SWK-SPPG/2025 tanggal 22 Desember 2025, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

| 1. | PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan Swakelola Tipe I Administrasi Kegiatan Pembangunan Gedung SPPG Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 yang telah selesai 100%. |
| --- | --- |
| 2. | Wujud hasil pekerjaan yang diserahkan meliputi dokumen perencanaan dan persiapan, dokumen pertanggungjawaban pengadaan bahan operasional (ATK dan Computer Supplies), laporan hasil survei/monitoring lapangan di wilayah Provinsi Riau, album dokumentasi fisik, serta Laporan Akhir Swakelola. |
| 3. | Total nilai realisasi anggaran pelaksanaan pekerjaan yang dipertanggungjawabkan secara sah adalah sebesar Rp 141.159.100,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) dari pagu Rp 413.000.000,-. |

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| PIHAK KEDUA (Yang Menerima), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau, Nurhidayat Nugroho, S.Ars. NIP. 19901221 201802 1 001 | Pekanbaru, 22 Desember 2025 PIHAK KESATU (Yang Menyerahkan), Ketua Tim Pelaksana Swakelola, Junaidi NIP. 19740704 200701 1 002 |
| --- | --- |