KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU

Jalan Bakti, Ruko Komplek Mutiara Asri Garden, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru
—————————————————————————————————————————————————————————————————

RENCANA KEGIATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SPPG PROVINSI RIAU
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG & TUJUAN
Rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman operasional Tim Pelaksana Swakelola Tipe I dalam menjalankan administrasi, pengadaan bahan habis pakai (ATK dan perlengkapan komputer), serta pelaksanaan koordinasi dan monitoring perjalanan dinas ke titik-titik pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Provinsi Riau.

II. MATRIKS JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (SEPTEMBER - DESEMBER 2025)

| NO | URAIAN TAHAPAN KEGIATAN | SEP | OKT | NOV | DES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapat Persiapan Swakelola & Penyusunan Dokumen | ✓ |  |  |  |
| 2 | Pengadaan Belanja Bahan (ATK, Komputer Supplies) Tahap 1 |  | ✓ | ✓ |  |
| 3 | Koordinasi dan Monitoring Lokasi SPPG Kab. Kampar |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Koordinasi dan Monitoring Lokasi SPPG Kota Dumai & Kab. Siak |  |  | ✓ | ✓ |
| 5 | Koordinasi Teknis Terpusat ke Kementerian PU Jakarta |  |  | ✓ |  |
| 6 | Koordinasi Penyelenggaraan Teknis Wilayah ke Medan |  |  |  | ✓ |
| 7 | Pengadaan Belanja Bahan (ATK, Komputer Supplies) Tahap 2 |  |  | ✓ | ✓ |
| 8 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesesuaian Hasil Pekerjaan |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Penyusunan Laporan Progres & Rekonsiliasi Realisasi Anggaran |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Penyusunan Laporan Akhir & Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) |  |  |  | ✓ |

Pekanbaru, 24 September 2025

| Ketua Tim Persiapan | Ketua Tim Pelaksana |
| --- | --- |
| Nurulia Sefriandari, S.T. NIP. - | Junaidi NIP. 19740704 200701 1 002 |