KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU

Jalan Bakti, Ruko Komplek Mutiara Asri Garden, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru
—————————————————————————————————————————————————————————————————

LAPORAN PROGRES PEKERJAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN SECARA BERKALA
ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SPPG PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

Laporan berkala ini menyajikan perkembangan kumulatif pelaksanaan fisik swakelola dan realisasi keuangan per bulan (Oktober, November, dan Desember 2025) berdasarkan penerbitan SPM dan SP2D resmi KPPN Pekanbaru:

I. REKAPITULASI PROGRES FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

| PERIODE | URAIAN CAPAIAN FISIK | PROGRES FISIK | REALISASI BULAN INI (Rp) | KUMULATIF REALISASI (Rp) | % SERAPAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oktober 2025 | Survei awal lokasi Kampar & belanja persediaan ATK/komputer tahap 1 | 35 % | 24.580.000 | 24.580.000 | 5,95 % |
| November 2025 | Monitoring Dumai & Siak, koordinasi Jakarta, belanja bahan pelaporan | 75 % | 68.420.000 | 93.000.000 | 22,52 % |
| Desember 2025 | Koordinasi Medan & Kampar, penyusunan laporan akhir, rekonsiliasi SP2D | 100 % | 48.159.100 | 141.159.100 | 34,18 % |
| TOTAL | Seluruh Pekerjaan Administrasi Selesai 100% | 100 % | 141.159.100 | 141.159.100 | 34,18 % |

Catatan Analisis:
1. Progres fisik telah mencapai 100% dengan terselenggaranya seluruh pendampingan administrasi, verifikasi lapangan, pemenuhan ATK, dan penyerahan laporan.
2. Realisasi keuangan sebesar Rp 141.159.100,- (34,18% dari Pagu Rp 413.000.000,-). Terdapat sisa anggaran efisiensi sebesar Rp 271.840.900,- yang tidak terserap dan tetap berada di Rekening Kas Negara.

Pekanbaru, 18 Desember 2025

| Ketua Tim Pelaksana | Ketua Tim Pengawas |
| --- | --- |
| Junaidi NIP. 19740704 200701 1 002 | Hendra, S.T. NIP. 19770909 200902 1 005 |