KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU

Jalan Bakti, Ruko Komplek Mutiara Asri Garden, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru
—————————————————————————————————————————————————————————————————

LAPORAN HASIL PENGAWASAN SWAKELOLA TIPE I
ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SPPG PROVINSI RIAU
NOMOR : 03/LAP-WAS/SWK-SPPG/2025

Berdasarkan Surat Keputusan KPA Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Nomor: 28/KPTS/SATKER-PPS.RIAU/2025 tentang Penetapan Penyelenggara Swakelola, Tim Pengawas telah melaksanakan pengawasan berkala dan pengujian administrasi atas pelaksanaan kegiatan Swakelola Tipe I Administrasi Kegiatan Pembangunan Gedung SPPG Provinsi Riau TA 2025.

I. RUANG LINGKUP PENGAWASAN
1. Pengawasan kemajuan fisik pekerjaan administrasi dan lapangan terhadap jadwal rencana kerja.
2. Pengawasan kepatuhan pengadaan barang persediaan ATK dan supplies komputer terhadap spesifikasi teknis dan standar harga yang berlaku.
3. Pengawasan dan verifikasi akuntabilitas belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota (surat tugas, kuitansi, riil expense, boarding pass, dan dokumentasi lapangan).
4. Pengawasan pemotongan dan penyetoran kewajiban perpajakan negara (PPN dan PPh).

II. HASIL TEMUAN PENGAWASAN
1. Kepatuhan Jadwal: Seluruh kegiatan terlaksana dalam kurun waktu September s/d Desember 2025 tanpa ada keterlambatan output.
2. Kesesuaian Fisik & Administrasi: Bahan ATK dan suplies komputer telah diterima dalam keadaan baik dan telah digunakan untuk menyusun berkas administrasi tender dan laporan teknis SPPG.
3. Realisasi Keuangan: Realisasi anggaran belanja yang sah adalah sebesar Rp 141.159.100,- dari total pagu Rp 413.000.000,-. Sisa anggaran sebesar Rp 271.840.900,- merupakan efisiensi belanja yang tidak direalisasikan dan tetap berada di kas negara.

III. REKOMENDASI TIM PENGAWAS
Tim Pengawas menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan layak untuk diproses Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pekanbaru, 19 Desember 2025

| Anggota Tim Pengawas (Bendahara Pengeluaran) | Ketua Tim Pengawas (Pejabat Penandatangan SPM) |
| --- | --- |
| Kh. Sri Handayani, S.Si., M.T. NIP. 19820402 201412 2 002 | Hendra, S.T. NIP. 19770909 200902 1 005 |