KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU

Jalan Bakti, Ruko Komplek Mutiara Asri Garden, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru
—————————————————————————————————————————————————————————————————

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN RAB
ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SPPG PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE AKUN | URAIAN KOMPONEN BELANJA | PAGU RAB (Rp) | REALISASI (Rp) | SISA ANGGARAN (Rp) | % SERAPAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 521211 | Belanja Bahan (ATK, Supplies Komputer & Laporan) | 44.700.000 | 28.530.000 | 16.170.000 | 63,83 % |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan (Konsumsi Rapat) | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0,00 % |
| 522131 | Belanja Jasa Profesi / Konsultan Individual | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 % |
| 522115 | Belanja Jasa Pendampingan Hukum Kejaksaan | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 | 0,00 % |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Monitoring Wilayah/Pusat) | 314.900.000 | 109.629.100 | 205.270.900 | 34,81 % |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Tim PPK) | 12.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 25,00 % |
| TOTAL | TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI SPPG TA 2025 | 413.000.000 | 141.159.100 | 271.840.900 | 34,18 % |

Keterangan: Sisa anggaran sebesar Rp 271.840.900,- merupakan sisa pagu efisiensi belanja riil yang tidak direalisasikan dan telah kembali ke Kas Negara.

Pekanbaru, 22 Desember 2025

| Bendahara Pengeluaran | Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Prasarana Strategis |
| --- | --- |
| Kh. Sri Handayani, S.Si., M.T. NIP. 19820402 201412 2 002 | Nurhidayat Nugroho, S.Ars. NIP. 19901221 201802 1 001 |